Приложение

к письму ОГБУ «ОЦИиМТО ОУ»

от 05.02.2014 г № 59

График внедрения

автоматизированной системы  «Сетевой город. Образование»  (АС «СГО»)

в образовательных организациях Челябинской области

| № | Наименование | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Формирование нормативно-правовой базы по внедрению АС «СГО» |  |  |
| 1.1. | Приказ о внедрении АС «СГО» | Февраль, 2014 г. | Муниципальные органы управления образования, образовательные организации |
| 1.2. | Приказ о назначении координатора по внедрению АС «СГО» | Февраль, 2014 г. | Муниципальные органы управления образования, образовательные организации |
| 1.3. | Положение об АС «СГО» | Февраль, 2014 г. | Образовательные организации |
| 1.4. | Инструкции для руководителя, координатора, заместителей директора, классного руководителя, секретаря, родителей по вводу данных и обмену информацией в АС «СГО» | Февраль, 2014 г. | Образовательные организации |
|  | Организационно-методическая деятельность |  |  |
| 2.1. | Обучающий семинар для координаторов МОУО и образовательных организаций «Мастер ввода данных» | Февраль, 2014 г. | ОГБУ «ОЦИиМТО ОУ» |
| 2.2. | Проведение родительских собраний | Февраль, 2014г. | Образовательные организации |
| 2.3. | Получение письменного согласия работников школ на размещение их персональных данных в системе АС «СГО» | Февраль, 2014г | Образовательные организации |
| 2.4. | Получение письменного согласия родителей на размещение их персональных данных и данных их детей в системе АС «СГО» | Февраль, 2014 г. | Образовательные организации |
| 2.5. | Консультации для пользователей системы АС «СГО» | Постоянно | ОГБУ «ОЦИиМТО ОУ» |
|  | Организация работы в системе АС «СГО» |  |  |
| 3.1. | Ввод основных данных в «Мастере ввода данных»: - создание учебного года; - список сотрудников; - создание списка предметов, преподаваемых в школе; - профили (специализации) учебного плана; - предельные нагрузки учебного плана; - типы учебных периодов; - создание и редактирование классов; - смена пароля администратора системы | До 17.02.2014 г. | Образовательные организации |
| 3.2. | Импорт списка учащихся по классам. Импорт списка родителей. | До 17.02.2014 г. | Образовательные организации |
| 3.3. | Создание школьного учебного плана | До 17.02.2014 г. | Образовательные организации |
| 3.4. | Ввод приказов о зачислении учащихся для регистрации движения учащихся в течение учебного года | до 24.02.2014 г. | Образовательные организации |
| 3.5. | Составление школьного расписания | до 24.02.2014 г. | Образовательные организации |
| 3.6. | Выставление итоговых оценок за вторую четверть. Получение отчетов | До 17.02.2014 г. | Образовательные организации |
| 3.7. | Ведение электронных классных журналов (оценки, посещаемость). Получение отчетов. | Март, 2014 г. | Образовательные организации |
| 3.8. | Заполнение раздела «Документы» (публичные): - информация о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации; - рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) | До 17.02.2014 г. | Образовательные организации |
| 4. | Мониторинг: |  |  |
| 4.1. | Мониторинг ввода основных данных: - «Мастер ввода данных»; - Списка учащихся по классам; - Получение отчета по итоговым оценкам (за 2 четверть) - Заполнение раздела «Документы» в соответствии с пунктом 3.8. | До 25.02.2014 г. | ОГБУ «ОЦИиМТО ОУ» |
| 4.2. | Мониторинг ведения электронных классных журналов и книги движения учащихся | До 10.04.2014 г. | ОГБУ «ОЦИиМТО ОУ» |